人力资源系统（一期）项目

（用户需求书）

金华市轨道交通集团有限公司

二〇二一年四月

目录

第一章 项目背景及目的	1

第二章 项目范围	2

第三章 功能需求	4

3.1 标准化梳理	4

3.2 组织管理	4

3.3 员工信息管理	7

3.4 招聘管理	14

3.5 薪酬管理	15

3.6 数据统计分析	21

3.7 人事共享	22

3.8 移动办公	24

第四章 技术要求	24

4.1 通用需求	24

4.2 软件需求	37

4.3 接口需求	42

第五章 人员配置要求	46

第六章 进场及项目管理要求	48

6.1 项目启动	48

6.2 管理标准化及需求调研	48

6.3 方案设计	48

6.4 开发与实施部署	49

6.5 源代码要求	49

6.6 系统测试	49

6.7 系统初始化	50

6.8 上线试运行	50

6.9 初步验收	51

6.10 用户培训	51

6.11 终验	51

6.12 服务支持	52

第七章 项目交付成果	53

第八章 知识产权与保密要求	55

第九章 工期	55

第十章 系统运维及服务	56

第十一章 质保期要求	57

第十二章 违约条款	57

第一章 项目背景及目的

金华市轨道交通集团有限公司（以下简称“集团”）围绕“创精品工程、建一流国企”的发展理念，充分发扬城市轨道交通的铁军精神和“一天都不耽搁”的拼搏精神，科学组织施工，统筹项目管理。目前集团共设置综合管理部、党建人事部、纪检监察室、财务管理部、企业管理部、总工办、合同招标部、质量安全部、工程管理部、机电设备部、征迁保障部11个职能部门。现有金华市金义东轨道交通有限公司1家参股公司，金华市轨道交通集团运营有限公司、金华市轨道交通集团物业管理服务有限公司、金华市轨道交通集团置业有限公司、金华市轨道交通集团传媒有限公司等5家全资子企业。

从集团发展来看，建设规模不断扩大，运营筹备将过渡到正式运行，目前的人力资源管理尚存在以下几个方面的问题：一是人力资源管理的规范化、标准化体系有待进一步加强；二是人力资源基础工作管理过度依赖手工统计，而此方式数据容易存在遗漏、差错现象，数据可靠性有待提升；三是原始的纸质登记、表格数据统计等人力资源日常事项处理较为繁琐，耗费大量人力；四是集团对于子公司人力资源状况未能适时掌握，人力资源统筹工作较为被动。

在数字经济时代背景下，随着集团的快速发展，对公司治理能力和管理水平也提出了更高的要求。为满足集团及子公司日益增长的人力资源管理需求，通过定制化开发的方式构建具有独立产权的员工从入职到退休（离职）的全过程人力资源管理信息系统。通过建设与集团发展相适应的员工个人基础信息、员工关系、招聘调配、薪酬绩效、统计分析、集团管控等功能以及移动端平台的搭建，满足员工日常管理要求以及服务需求，方便员工日常高效使用。系统充分考虑高并发、大数据量等特点，能提供个性化服务空间，以及与既有其它系统的接口开发和预留，满足数据交互使用要求。

第二章 项目范围

按照集团及子公司实际业务需求定制开发人力资源系统，满足集团及子公司使用。项目范围包括但不限于以下内容：

2.1 标准化梳理

协助完成集团及子公司人力资源管理体系的标准化梳理。

2.2 开发组织管理功能

包含组织架构、岗位职务体系、编制管理、职称体系等。

2.3 开发员工信息管理功能

包含信息体系和数据标准建设、基础信息、查询和统计、人事异动、干部管理、人事档案管理、培训档案管理、出入境管理、合同管理等。

2.4 开发招聘管理功能

包含招聘需求、信息发布、简历收集筛选（含线上）、线上测试、录用环节、外部人才库建设等。

2.5 开发薪酬管理功能

包含分级管理、定薪管理（自定义）、薪酬核算发放、调薪管理、数据查询统计、福利管理、人工成本、考勤设置、考勤数据维护等。

2.6 开发数据统计分析功能

包含组织架构分析、劳动力情况分析、薪酬福利分析、人才积分统计、各类报表统计等。

2.7 人事共享

包含人力资源部门管理平台、员工自助服务、部门自助平台、测评测试系统等。

2.8 数据接口开发和预留

投标人必须承诺针对本项目开发完成的软件、硬件及定义的接口标准、相关技术文件归招标人所有。必须承诺向招标人提供软件定制部分的源代码，并开放接口协议，满足招标人对软件功能的维护、修改、更新等使用要求。完成与企业管理一体化平台之间的集成，实现业务协同及相关数据的交互与共享。做好接口预留工作，保障系统使用范围向集团及子公司扩展，保证后续其他系统可接入，包括但不限于培训、在线学习及考试鉴定功能模块等。

2.9 提供本系统部署、运行、使用所需要的操作系统、数据库、中间件及其授权许可等。

2.10 提供软件的使用培训、安装配置培训、维护培训，确保员工能熟练使用本系统，且相关人事管理员能独立管理、维护本系统；协助系统上线前的准备工作，如：基础数据的清理、批量录入、相关参数设置等。

2.11 提供系统运行维护技术支持，包括合同约定质保期内的免费软件升级、运行维护、技术保障支持以及质保期结束以后甲乙双方协商约定的持续技术保障支持。

2.12 本项目为交钥匙工程，提供整体咨询、需求调研、系统开发、上线培训等配套服务，不产生额外费用，例如审批流程更改、自定义报表变动、年度考核评价、民主测评、培训需求调查、满意度调查等，服务期至少2年。

第三章 功能需求

3.1 标准化梳理

建立人力资源管理业务体系、人力资源数据标准和信息体系、人力资源业务流程的标准化体系。提出适应公司集团化发展的人力资源管理系统整体规划方案、合理分期实施方案，为信息系统的实施和部署提供充分的管理依据。

3.2 组织管理

3.2.1 组织架构

建立规范的机构编码规则，提供机构的新增、撤销、划转、查询、修改、调整机构排列顺序等日常管理；当组织机构调整时，支持对机构下的人员批量进行划转；组织机构数据可集成其他系统数据，输出各类组织单元名册以及统计分析图表。

提供历史回溯，在组织机构新增、调整等过程中，系统自动记录企业组织演变的整个历史过程，通过历史时点功能回溯到任意时间点再现当时组织机构架构搭建情况。

支持对组织机构的分类管理，实现行政组织、业务组织等多维组织管理，满足跨地域组织机构管理的需要；支持建立内部虚拟组织，包括但不限于党委及下属党支部、职工（工会）代表、工会委员会、团委、奖惩委员会等组织。

灵活定义组织机构架构图，能够根据组织关系自动生成机构图，逐级穿透查询组织、职位、人员的详细信息，清晰直观体现机构的层级与机构信息。

建立金华轨道交通组织的流程管控体系，支持多层级组织的分层授权，实现组织的层层管控功能。通过业务表单，对部门（含子公司）新建、合并、划转以及撤销提供流程审批和变动信息归档，可按照不同维度进行统计和管理，自动生成各类机构花名册、台帐和登记表。

3.2.2 岗位职务体系

建立规范的岗位编码规则，搭建岗位体系与职务体系，包括岗位族群、岗位序列、岗位层级、职务体系、职级体系。系统支持对职务进行归类管理，通过纵向职等、横向职位分类矩阵式呈现企业职位分类、职级及职等的对应分布关系，子公司按照集团化管理的标准进行职务序列和职级的对应。

建立岗位信息体系，对岗位的基本信息、岗位职责、考核标准、任职资格等信息能够进行维护与调整，满足内部岗位设置的管理要求。

依据维护的岗位信息可以设置多套岗位说明书模板，并根据岗位信息的维护情况，自动生成岗位说明书，同时也支持上传和下载电子版的岗位说明书。

灵活定义岗位间的汇报（包含行政汇报、项目汇报、直线职能汇报等）关系，能够生成汇报关系图，直观展现汇报层级，并能够在业务流程中调用不同的汇报关系，并可实现岗位信息、所在机构和人员的联查。

提供岗位、职务的新增、变更、撤销、合并、反撤销、批量导入等日常管理；实现集团及各子公司内跨部门复制岗位信息；记录岗位的变更情况，实现对岗位现任人员和曾任人员的信息浏览。

3.2.3 编制管理

实现集团对子公司管控功能，根据管理的需要实现编制的逐级管控或者统一管控。

建立编制管控体系，可自定义编制管控规则，实现对各部门及子公司人员结构按比例或数量进行灵活控制，实现编制的多维度、多类型、多版本管理，支持设置人员编制控制线、按模板导入编制等功能。

动态显示和监控各层级组织的配置情况，可随时对编制数、超编、空编、在编等信息进行统计和预警提示。

用人部门可以通过人员需求申请单提交新增编制申请，或编制内补充人员需求申请。

人员编制可按组织、职位、用工关系等维度以年度、月度进行展现和管理，可实时查询人力编制情况。

3.2.4 职称体系

根据职称类型和业务跑道，对企业内部的职称体系进行管理（包含证书等级、专业类别、取证时间等）。

支持职称申报预警机制，可通过微信、短信、邮箱等形式通知员工办理相关流程。

支持职称聘任管理，员工可通过系统完成职称聘任申请流程，设置聘期到期预警机制。

3.3 员工信息管理

3.3.1 数据标准和信息体系建设

建立标准化人才管理体系，支持人员编码规则自定义和生成，通过唯一标识全方位记录员工在企业中的生命周期，同时满足人事系统与其他业务系统集成和信息推送。

可通过人才库、人员状态、用工形式、岗位标识等自定义人员分类，实现人员分类管理。

设置信息管理权限，根据实际业务管理需求自定义新的信息集和信息字段，满足集团及子公司不同层次的管控需求,通过权限来控制信息集和信息字段的应用范围和查询范围。

设置历史时点追溯功能，选择当前员工信息进行归档，信息归档后可通过选择历史时点的方式进行历史数据的查询和信息输出。

可以根据管控需要，灵活实现主子集信息及信息项的扩充，可以自定义信息项的信息标准，满足企业的信息标准扩展和管控的需求。

3.3.2 基础信息

实现人员的快速新增，提供人员基本信息、工作经历、教育程度、家庭情况、联系方式、职务职级、专业技术职务、工资发放、薪资变动、五险一金、劳动合同、奖惩记录、绩效考核结果等多类别信息，并提供附件管理功能，支持将人员的证件信息、学历信息、员工的工作成果、体检报告等相关文件以附件形式上传，系统人员数据标准参照中央和国家标准。

建立人才信息库，多维度综合运用数据，根据员工的学历、职称、履职经历、工作业绩、个性、特长、形象等信息，添加个人识别标签。

实现员工在职期间各项人事信息联动记录，包括历任岗位信息、出入境信息、其他几大模块（如薪酬管理、绩效管理、培训管理、员工奖惩等）信息更新后，自动更新员工信息库的相关记录。

支持自定义人事信息完整度权重，从集团层面掌握各子公司人事信息完整度，并通过报表形式展示各子公司人员档案质量。

支持针对人员的关键信息、必填信息进行标识，基于人员信息的维护情况提供信息完整度检查，统计信息完整度比例，同时提供多种数据审核及批量纠错的功能，保证数据的准确性。

支持预警提示功能，可自定义要进行预警的事件（包括预警触发的条件、预警信息的内容、预警的时间设置等）、预警信息的接收者、接收方式等。根据定义好预警条件，预警平台采用后台工作的方式，对触发预警的信息，按照预定的方式（系统内通知，邮件、短信）将各类预警信息发送到指定的接收者，并直接与相关的业务模板进行关联。

3.3.3 查询和统计

支持多种维度人员信息查询功能，可根据单个或多个查询指标、逻辑运算符号等条件进行查询，保留较常使用的查询条件。

根据查找或统计条件将查询人员各项信息填入花名册或登记表中，可打印，可输出为Excel、Word、PDF等格式电子表；花名册、登记表样式可以灵活自定义；可设定多套花名册随需选用。

实现统计报表灵活绘制，支持相关上级主管部门的规定格式报表的自动取数及上报工作，支持电子表格导入、导出及自动验算。

实现各类常规统计方法的设置，能够对多个查询结果进行综合统计分析，统计结果可以穿透到具体数据，并能够以多种直观的图形方式进行展现。

基于历史时点信息，与以往的人员信息进行对比，便于管理回溯。

统计条件可以灵活定义，并能够保存为常用统计项目。

3.3.4 人事异动

基于人事业务处理要求，实现各种业务模板绘制，通过可视化流程设计工具，可对分支条件，流程节点（可选择组织、用户、人员、角色）、该节点可审批内容，时间限制等内容自定义。

支持工作流流转，针对业务模板可进行自动流转、手工指派等规则设定，各个流程可编辑流程说明，支持批量变动管理操作。

支持各业务模块流程状态实时显示，并通过多种途径提醒流程相关人员进行处理，支持流程表单的输出、打印，方便配合线下审批与存档。

通过人员简历引入、员工本人补充填写完成人员基础信息的录入，通过入职审批流程后相关信息根据预置规则自动归档，并触发后续业务流程，自动开通相关应用系统权限。

设置转正预警日提示，通知转正人员填写试用期转正申请表，完成转正审批流程后信息自动入库，系统自动生成员工任职历史信息，并自动更改为正式员工状态，并自动通知相关业务部门及人员。

支持通过晋升、平调、降职等不同方式产生内部流动，或者在集团下属子公司之间跨组织调动；支持员工借调、兼职、挂职、转岗、外派等异动信息的维护，支持挂职、借调人员的跨机构管理和系统权限管理，支持集团及子公司按管理权限维护和使用同一员工的相关信息；员工调动信息会自动进入员工档案记录，并自动更新和生成员工履历表。

支持一站式办理离职手续，通过工作流审批对接各职能部门、并关闭相关应用系统权限，员工离职有关的材料，如辞职申请、离职手续交接单、辞退相关的违纪证据等，可以附件方式上传离职库。员工二次入职时，包括集团或到子公司内其它部门入职，可通过便捷操作将离职员工的信息恢复使用。

支持员工退休、返聘、返聘终止等业务，可以通过直接操作或电子工作流审批的方式操作；退休、返聘、返聘终止操作完成后，员工关系状态变化，分别形成退休人员库和返聘人员库。

人员异动的结果可以自动形成变动台账，所有的变动记录都可以有所追溯，实现员工全职业周期管理。

支持按不同的变动类型、变动原因、变动日期、变动部门（含子公司）、变动岗位等，快速查询发生变动的人员。

3.3.5 干部管理

支持干部的信息体系建设，按干部管理要求建立规范干部信息数据中心，自定义干部管理的子集、指标等各种信息项，全方位记录干部信息，实现集团与子公司信息共享。

按权限进行各级干部及后备干部多维度信息浏览、维护、查询以及各种报表输出，对干部信息的查询、统计以及生成各类报表，通过各种图表展现干部人员情况。

按中组部颁布的干部任免审批表要求，对于信息维护格式严格要求，可根据系统人员数据生成干部任免审批表，并支持导入导出。

建立干部的信息预警机制，提供届满或退休人员到期等预警提示功能。

3.3.6 人事档案管理

规范人事档案管理，实现入、离职人员档案转递预警机制。实现人事档案初审、立卷、归档、转递等手续的线上办理，并将审核结果自动更新至员工信息库。实现档案查询、档案借阅、查档证明开具等人事档案管理事项审批流程设置，并生成相应的统计报表。

3.3.7 培训档案管理

完成员工培训档案建立，支持培训计划信息管理及完成情况信息的更新，并依据培训对象、项目类别、组织周期等对各项培训方案及相关属性信息进行分类管理，同时支持对各培训效果评估资料的信息管理。

实现培训对象培训记录及讲师授课记录的录入及导出，各类证书有效周期的管理，支持部门培训管理员为部门内人员添加证件名称、取证时间、有效期、到期提醒等设置；支持对员工本人、部门长、培训管理员的微信、钉钉、手机短信、邮件、公告等多方式提醒。

3.3.8 出入境管理

支持入离职员工出入境报备（新增、更新）与撤销报备（离职、退休）预警机制。

支持因私（公）出国申请流程管理，支持业务中台走完流程后系统自动生成一条记录出国记录。

支持护照领取记录管理，业务中台生成领取编号后，系统预警相关外事专员，外事专员确认后，生成领取记录。

支持护照归还预警提醒功能，可按条件设置提醒日期，支持通过系统、短信等方式提醒相关外事专员。

支持护照归还管理，可以批量处理并生成归还记录。

支持护照编号管理，现有护照编号支持导入。

3.3.9 合同管理

支持多种合同类型的建立，如劳动合同、劳务协议、实习协议、保密协议、专项协议、培训协议等常用模板等，可实现各种合同模板的编辑、浏览及导入、导出功能。

合同类型、试用期约定、劳动时间约定、工作地点约定、合同期限约定等各种合同内容可在模板中灵活定义。

合同的台账清晰记录合同的起止时间、变动原因、签订类型等各项合同信息，且记录历史情况，便对于各种合同的查询，以及针对合同建立各项预警和统计分析功能。

合同的签订、续签、变更、终止等各种业务处理的模板及审批流程可灵活定义，可实现对系统内已有合同的查看、修改、删除管理，并实现对终止、中止、解除三种状态劳动合同的撤销处理，有关信息直接进入员工信息库，减少数据输入量。

实现系统可发起合同签订流程，可对合同签订类型、试用情况约定、劳动时间约定等信息进行完善，并自动计算相关信息，自动提取合同信息至合同模板中，配合打印输出用于归档，批量快速完成合同的自动生成。

实现劳动合同的在线续签审批流程，系统自动进行合同续签预警，业务人员从预警提醒可直接进入续签业务办理界面，对续签信息进行核定，如合同类型、起始时间、工作地点等。

实现劳动合同的终止解除，可通过手工选择或条件筛选等方式，选择终止（解除）合同人员。在合同终止登记模板中对终止（解除）合同人员进行登记实际终解日期、合同终解原因、终解后去向类别等内容。合同解除登记完成，提交后信息自动入库，当合同终止流程结束后生成社保公积金终止、工资结算等预警。

发生人员离职、退休、死亡等情况时，自动触发劳动合同解除流程，提供劳动争议事件的记录和统计管理；实现合同约定的经济补偿金、经济赔偿金的计算、记录和统计管理。

3.4 招聘管理

实现招聘计划管理流程，包括年度用工计划审批、单次招聘岗位审批等。

实现招聘管理流程，包括空缺岗位发布、应聘申请、应聘岗位变更、应聘者简历筛选、资格初审、应聘者情况统计等。

实现移动端及PC 端可同时发布，展示、投递，包括官网、微信公众号等集成展示。

实现简历模版及简历导入、简历的筛选及审核、变更应聘者招聘流程中的环节、简历统计汇总导出等。

建立人才信息库，实现后备人才的分类存储、录入及导出管理。

实现面试流程管理，包括面试安排，面试计划提醒。支持对多人或单人进行个人面试流程（含面试通知、面试分数登记等）安排。支持简历筛选结果、面试安排等信息可通过邮件、短信等方式告知应聘者、面试考官，并可通过邮件、短信与面试考官、应聘者进行沟通。支持面试成绩录入和导出、面试记录查询统计等功能。

根据统计情况中的应聘者联系方式（如手机、邮箱等），实现批量或个别通知。

可自定义各种统计功能，通过分析从各个角度进行招聘效果评估。

3.5 薪酬管理

3.5.1 分级管理

支持集团与各子公司分级管理，支持管理权限划分，设置支持多套薪酬体系、多个界面的薪酬核算、分析。

支持自主设置不同的查看权限，可按人或按角色来配置。

3.5.2 定薪管理

建立各单元支撑薪酬核算的基础信息库，如岗位、职级（包括晋级、降级）、薪档（包括晋档、降档）等数据。

可根据基础信息库、花名册、设定的计算公式及规则，自动生成员工的职级、薪档、岗位工资、绩效工资、年功补贴、津补贴等薪酬标准，支持手工修正个人工资标准，并记录存储员工工资变动记录。

可以自定义薪酬项目和分类，并定义这些薪酬项目所对应的属性和各种情况下的处理规则和计算方法，可以灵活设置薪酬计算公式。

可针对不同薪酬项目定义与其计算有关的限定值，限定值可以是数额、比例、使用周期等。

可自定义各种薪酬项目的生效和失效日期，并可按生效日期做到补发或补扣薪酬核算。

可以定义每个人员的费用归属，可按月度更新归属期。

对离职人员、调出、调入人员灵活启用停用套档。

3.5.3 薪酬核算发放

满足不同公司、不同类别人员的薪酬计算要求，根据各单元薪酬要素，确定不同员工薪酬结构、薪酬水平，构建不同的工资支付规则。

支持智能调薪，对新入职、调入、晋升、降级员工自动匹配薪级薪档等薪资数据，实现员工套档管理。

支持系统自动核算员工工资表（工资明细项、应发，社保、公积金、实发等），将核算结果提取数据，生成报税工资表，同步至财务管理部计算个税，并将计算好的个税自动匹配工资表，支持手工调整员工个税，完成月度工资核算，导出excel表格。

生成自定义工资单，支持一个月内多次发放工资；支持个性奖励的新增和发放；支持年终奖专项核算与发放。

支持离职员工工资的自动结算。

管理高温费、误餐费、夜班津贴等各类津贴的标准、计算与发放。

可进行合同制员工、劳务人员、派遣员工、借调员工等的薪酬单独核算，可设置不同的薪资发放周期、不同的薪资项目。

薪酬核发流程审批，采用强大的工作流引擎，可灵活配置审批环节。

3.5.4 调薪管理

支持各种调薪业务，如普调、定期调薪、调动调薪、转正调薪等，支持个人调薪及批量调薪的审批流程设置。

支持按个人、指定人群、指定周期做调薪变化分析报表。

支持调薪基础信息能保存历史的任何一天（如部门、职务、职称、职级薪档、岗位工资、绩效工资、基础年薪、总年薪、调薪时间等基础信息）。

支持调薪结果、分析报表等导出为 Excel 、Word、PDF等格式电子表。

支持定期薪酬调整预警功能。

3.5.5 数据查询统计

支持薪资查询管理，设置不同员工和领导查询权限及查询自定义期间的薪资、工资单，保证工资数据的保密性。

可按需要（自定义搜索字段）随时汇总出指定时间的薪资信息表，导出 Excel 格式电子表。

可以根据不同的条件进行分类查询、组合查询、筛选，并进行薪资分析统计，得到公司不同时期的不同汇总数据。

可以提供有关薪酬数据大批量的输入和导出功能，可以方便的将各种信息转存成电子表格，以方便后期处理。

支持对各层级、各类别的员工薪酬进行分类汇总；实时统计更新（工资核算数据年度（归属）应发工资、年度（归属）社保、公积金、个税、年度（归属）实发工资等），产出薪酬报表。

能对各单元的人工成本情况进行跟踪、统计、分析、预警，提供当年、历年的人工成本的统计分析功能。

能统计薪资总额的环比、同比，员工可查询当月薪资和历史薪资情况。

3.5.6 薪酬福利管理

支持社会保险、住房公积金、住房补贴、企业年金、工会经费等各项参数设置，自动计算五险二金、住房补贴、工会经费的个人和单位扣款情况，可手工设置月度补扣、补缴。

与财务账面数据核对员工社会保险、住房公积金、企业年金、个税等数据。

支持员工缴费年限即将到期的预警。

能够自动统计员工上年度工资收入及月平均工资，根据既定规则计算员工社会保险、住房公积金、企业年金缴费基数；能够自动生成社会社保、住房公积金月度及年度台账，并按需要对各公司进行统计。

3.5.7 人工成本

可以自动统计年度人工成本累计执行金额，并进行预算、投资额、资金使用计划执行分析和预警。

系统应支持薪资总额的管理，实现企业薪资总额的预算制定和审核管理，集团可实时监管各子公司工资总额发生情况。

对企业薪酬数据整合分析，自动生成统计分析报表，动态分析薪酬情况与人力成本。

3.5.8 考勤设置

可灵活配置工作日历，对日历上工作日、休息日、法定节假日的直接编辑便捷生成考勤日历。

可灵活配置工作时间制度，根据企业需要自由配置上下班刷卡时段、弹性时间、迟到早退缓冲时间，实现企业的人性化考勤管理，系统应包含员工考勤打卡功能，并生成考勤汇总表。

公司可根据自身需求以及法定假日等设置对应的假期类别，可灵活定义假期额度并根据需要进行一些条件设置，以及该类别是否允许补请假，是否包含公休假节假日等。

将员工与考勤日历绑定，支持考勤人员的注册与注销，并可定义员工是否需要参与考勤。

对考勤业务（含员工请假、加班、值班、调休、出差等）进行管理。

请假管理包括员工的请假申请，请假审批流程，记录请假起止时间、类型和简要理由等。且员工可以对已经请假的单据进行销假处理。

加班管理包括员工的加班单据申请，加班审批流程功能，记录加班的起止时间、加班时长和简要理由等，且员工可以取消已申请的加班申请。

值班管理包括根据值班安排表，提取考勤相关数据。

调休管理包括提供调休申请、审批和查询功能，统一管理用户申请的调休单据。

出差管理包括根据出差申请表单，提取考勤相关数据。

3.5.9 考勤数据维护

结合每日上下班出勤情况与各业务单据，设置考勤异常情况的审批流程，进行考勤结果汇总与维护。

提供考勤数据导入模板的下载，支持考勤数据从系统外导入，支持每月考勤数据的导入与查询。

支持考勤数据系统自动计算与手工触发计算，对考勤结果可进行调整与审核，修改内容进行日志记录。

支持查询个人或某个部门在某个时间段的全部考勤信息，提供个人或部门（年、季、月）度加班、值班、各类假期等考勤数据的统计。

3.6 数据统计分析

3.6.1 组织架构分析

部门人员编制分析，统计各部门的人员配置、定编人数、超编人数、缺编人数、偏差率，分析部门人员配置是否合理，预测下一阶段的人力需求。

岗位人员编制分析，统计各岗位的人员配置、定编人数、超编人数、缺编人数、偏差率，分析岗位人员配置是否合理，预测下一阶段的人力需求。

3.6.2 劳动力情况分析

员工存量及结构分析，员工存量及结构分析帮助企业管理者从多角度分析企业劳动力构成情况及发展趋势。

员工入职分析，员工入职分析是统计不同入职来源（社会招聘、应届毕业生、返聘、派遣、转业军人等）的员工数量及发展趋势。

员工转正分析，转正分析包括统计转正人数、转正率；员工转正分析帮助企业管理者衡量人员转正情况。

员工调动分析，通过统计分析组织的员工调动情况，结合公司发展速度规模，分析人员流动情况。

员工离职分析，统计离职原因归类、各类离职类型分布统计、离职员工的平均工龄、离职员工的业绩考核情况；通过统计离职率来发现人员离职趋势。

员工离退休分析，员工离退休分析帮助企业管理者衡量公司离退休情况。

3.6.3 薪酬福利分析

人均工资分析，帮助企业管理者分析了解各层级、各类型员工的总体人均工资、人均人工成本、各项人工成本费用情况。

3.6.4 人才积分统计

实现员工人才积分（包含职级、工作年限、文化程度、专业技术职称或技能水平、就职期间的贡献等）统计工作，形成人才积分统计表。

3.6.5 各类报表统计

根据市委组织部、市国资委、市统计局等上级部门的要求，完成各类报表的统计，包含但不限于国资委人事月报、国资委人力资源情况表、国资委人工成本预算表、国资委市属国有企业工资总额预算表、人社局公有制经济统计报表等。统计口径可针对上级部门或集团公司相关要求，及时更新至最新表单。

3.7 人事共享

3.7.1 人力资源部门管理平台

员工可查看人事部门发布的相关国家政策、人事制度、薪酬福利、考核制度等信息，并可以查看各种授权的公告信息。

可供员工下载或在线浏览人事部门发布的办事流程文档。

可下载填报人事部门发布的员工登记表、信息采集表等常用表格。

员工可在线进行培训需求、满意度等调查，授权用户可以查看网上调查统计分析结果。

员工可查看公司内所有人员的联系方式。

3.7.2 员工自助服务

个性化设置，可对工作面板、密码等进行符合个人要求的设置。

员工可查看公司制度及相关公告。

可在线咨询相关人事业务，避免频繁跑人事部门，方便员工和人事部门的工作。

员工可查看本人相关信息，如发现遗漏或错误可申请修改，确保员工信息的及时更新。

员工可按年、月或不定期方式查看个人工资明细及汇总数据。

员工可在线进行各类申请，如请假、转正、职称申报等，提高员工满意度。

面向全员的移动应用，让员工随时随地参与人力资源业务相关的信息查询、维护和流程申请。

3.7.3 部门自助平台

领导可在管理范围内了解下属员工的个人情况。

可通过常用的统计分析模型，快速了解团队状况。

可输出员工常用名册，联系名册，专业技术人员名册等。

审核下属员工修改的个人信息，确保信息的准确性。

3.7.4 测评测试系统

可在线完成年度考核评价、民主测评等。

可在线进行各类培训随堂测试、结业测试等。

3.8 移动办公

实现主要功能在移动端的操作，能够接入企业微信、钉钉等主流移动平台。

第四章 技术要求

4.1 通用需求

能深刻理解集团管理业务的具体内容和流程，能预判项目推进过程中的关键点、难点，并能予以成熟应对。结合集团及子公司具体管理、操作和使用需求，线网运营管理的规划和要求，进行功能定制或深化开发，确保在有效实施周期内，最大限度满足管理业务的需要，提升管理水平的同时，有效控制项目实施风险。

投标人应综合、全盘考虑本通用需求，实现方案及系统性能最优。系统应符合开放的原则，充分考虑各种业务需求有机结合，建立完善的系统整体构架，可与外部系统进行通讯并可提供标准的接口。既能实现招标人业务需求，还可以完成数据交换、信息共享功能。方案和产品的架构须紧密跟踪国家信息安全、招标人标准和国际主流技术标准，开放性好，便于系统的升级维护、以及与各种信息系统进行集成。关键要求如下：

虚拟化技术：投标人提供的软件产品应支持虚拟化技术，可在云平台上进行部署。资源占有率：投标人应确保系统在正常情况下的资源占有率不超过设计容量的70％，峰值情况下不超过80％。

开放源代码：投标人应向招标人提供应用软件定制部分源代码、完整的技术文件和开放接口协议，满足招标人对软件功能的维护、修改、更新等要求。

知识产权：针对本项目定制开发完成的应用软件及相关所有技术文件，其知识产权归招标人所有，投标人仅享有署名权。

并发数限制：投标人应充分考虑业务管理需求、系统容量及性能，在合同有效范围内无用户数和并发数限制。

资料保密：未经招标人同意，投标人不得将本项目涉及到的图纸、资料、数据等信息以任何形式透露给第三方。

正版化：本项目使用的所有软件产品均为正版且须提供授权证明。

4.1.1系统架构

本系统须PC端须采用B/S 结构的方式进行架构设计，中间层采用组件化设计实现模块功能；数据访问层采用数据持久化技术实现数据的访问，以数据库连接池实现，并采用缓存的设计，以保证系统的性能。

4.1.2 系统性能

在质量保证期结束时，系统在峰值情况下的整体资源使用量不应大于系统设计容量的70％，并提出相应计算方式供招标人确认。如果不能满足要求，则投标人应无偿升级相应的软件以满足要求，并对增加部分的软件重新开始计算质量保证期。

投标人所提供的相关产品应是成熟、可靠的，所开发的系统应是便于安装、操作和维护的，且必须与系统兼容。

投标人所设计的软件应能与主流固定、移动终端操作系统兼容，并支持不同投标人所使用的软件。

不允许因设备或存储部件故障而发生丢失数据的情况，也应避免同一种数据多重备份的情况发生。

相关系统不允许非授权的用户访问操作系统的其它资源。

投标人需根据本节的内容，在技术建议书中详细说明系统设备的工作及设计原理。

在使用负荷最多时，服务器的性能在如下范围内：

CPU 最大使用率（<70%）。

内存最大使用率（<70%）。

系统应具有高性能。能够满足5000名员工使用，并能支持扩展到1万名员工使用；在工资发放、招聘等工作结束后，发生高频查询时不能影响各级管理部门的正常使用。

所有系统在最大并发用户的情况下，进行典型操作（如查询、报表展现）等操作时：系统用户页面交互时间原则上小于 3秒，如果超过3秒的投标人必须提出合理解释，且得到招标人的认可；常规性报表每次系统执行运算的时间小于30秒。对于复杂报表，如需要高负荷运算，计算时间应当在设计时予以说明，并获得招标人用户认可。

系统最高负荷持续时间不超过1小时。

系统不允许有license 数量限制，对个别确需有license 数量限制的子系统或模块，投标人必须提供合理的说明，并报招标人认可。

（1）安全性

系统的安全机制应包括安全防护机制、安全检测机制和安全恢复机制，确保网络资源稳定可靠、使用合法；网络信息的机密、完整、可用；关键信息、关键数据的不可非法篡改，确保全系统的网络安全、系统安全、应用安全、数据安全和运行管理安全。

在系统管理上，应通过制订严谨的管理流程、管理制度等方法来确保系统的安全。在系统功能上，应至少通过监控、审计、报警、自诊断、加密、认证、校验、日志、备份、恢复、入侵检测等方法确保系统的安全。

在系统软件上，应至少通过漏洞检测、端口设置、升级补丁、检测、防病毒、防误操作、防程序崩溃、防数据破坏、数据加密等方法确保系统的安全。

在施工上，应至少采用科学管理、文明作业等方法确保设备和人身的安全。

系统的设计、开发、制造、调试和维护的全生命周期安全保证体系应满足国际和中国相关标准，符合国家关于《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（按照国家、浙江省、金华市最新发布的法律法规、规范最新版本执行）信息安全等保二级及以上标准要求并开展测评工作，出具符合公安部门要求的测评报告，并协助本单位完成相关备案工作，对于因投标人原因造成的招标人无法取得二级等保认证，或出现信息安全问题，投标人需要承担全部责任。

（2）完整性

投标人应对本用户需求进行完全理解，充分研究金华市轨道交通业务特点，对本项目现场进行详细了解，对所提供的系统的建设方案完整性负全责。本技术规格是针对金华轨道交通人力资源管理信息系统的总体要求，如出现遗漏或未尽完善，投标人必须根据自身成功案例的经验予以补充、细化，不得造成系统功能、性能缺失或不满足管理需求。

（3）可靠性、可用性及可维修性（RAM）要求

可靠性要求：为降低系统软、硬件故障率，并防止某些偶发事件对系统的影响（例如：机房空调停止工作，设备房漏水、停电，操作人员对软件的误操作、网络中断、软件死机等），提高系统平均无故障维修周期，投标人应对系统进行可靠性设计，确定最佳的费用效能比以及可靠性增长方案，实现系统生命周期内的可靠性管理。

支持故障的在线、透明迁移，自动容错和故障恢复。

可靠性设计应贯穿需求分析、系统设计、系统开发、系统测试、设备检验、设备维护等各个阶段。投标人需对上述各阶段的可靠性措施进行详细说明，提交系统可靠性设计报告、测试方案、测试数据和结论，以及系统主要设备的可靠性证明文件和数据，由招标人确认。

可维护性：投标人应采取有效手段监测易发生故障、损坏或磨损的部件。

投标人应提供系统软件维修设备和工具，方便维护人员的检修。

投标人应提交系统可维护性设计报告、评测方法、结果以及系统设备的相关证明文件。

为使系统建成后方便使用和维护，在软件系统搭建和软件开发过程中应保证今后整个系统操作及运行维护的便易性。软件各子系统操作界面友好，方便实现技术人员和维护操作人员对系统运行状态的操作、维护和管理。

（4）稳定性

投标人应确保系统的稳定性，确保操作系统、数据库、网络、中间件和应用软件能7×24小时连续稳定运行。

系统支持双机热备或其它更优的方案，确保单点故障不影响整个业务的执行，故障恢复不中断相关的应用。

投标人需结合自身已有的建设经验，为本项目涉及项目系统的稳定运行提出详细建议及方案供招标人参考。

（5）可测试性

为快速准确判断系统故障的位置和原因，减少维修次数、时间和费用，本系统应进行可测试性设计。系统、设备设计应充分考虑测试点的设置，对测试点应进行详细的特性描述，所采用的测试手段应易于掌握，尽量避免使用专用测试设备和工具，系统应具备故障自诊断功能。

投标人应对系统的可测试性设计详细说明，在工程实施中提交相关设计报告、测试手段、诊断方法、结果和定性定量指标及系统设备的相关可测试性证明文件，供招标人确认。

（6）兼容性

系统软件应具备较好的兼容性，系统功能使用不受操作系统、浏览器的限制，系统支持 OFFICE、WPS 等多种主流办公软件的集成应用，数据传输应适应数据的跨平台传输。

（7）适用性

投标人提供的软件应具有良好的适用性，具体体现在：软件具有良好的人性化设计、界面友好、具有可操作性、引导性、帮助性、容错性等。

（8）开放性

投标人须承诺按招标人要求及时向招标人提供应用软件定制部分源代码、完整的技术文件和开放接口协议，满足招标人对软件功能的维护、修改、更新等使用要求。

考虑到金华市轨道交通线网的不断发展建设，业务规模不断扩大，组织架构可能发生调整变化，系统设备应提供开放的标准接口，包括但不限于：

体系架构：应采用开放式的体系架构，达到层次化、模块化、插件化，各模块之间的交互接口应开放。

应用接口:数据通讯采用国际标准的开放式协议；开放性软件及数据接口；系统参数设置方式全面开放。

所有灾备解决方案都应符合有关国内及国际标准以保证不同品牌灾备解决方案之间的互操作性和系统的开放性。

注重系统的开放性，以适应系统扩充的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还体现在系统的互联上，体现在系统的升级、扩充和更新上，体现在应用目标和功能的变化上。

投标人对系统的开放性说明和建议如下：投标人将在设计阶段对系统的开放性做出详细的说明和建议，并提供有关文件，如开放式接口的有关文件，采用的标准等，以证明其产品的开放性。

（9）可扩展性

系统的软件应具有良好的可扩展性，采用松耦合构件方式，能够快速响应业务需求的变化。本系统的可扩展性包括但不限于：

接口扩展性：系统接口设计应考虑到后续扩展功能。

应用扩展性：投标人提供的系统应具有良好的应用扩展性，包括但不限于：

应能满足系统各组成软件模块的增加、变更及组合的应用需要；应能支持架构调整的扩展；应能满足轨道交通其它关联应用的扩展需要。

投标人对系统的可扩展性设计说明如下：

投标人提供的应用软件具有良好的可扩展，随着金华轨道事业发展的需要，当需要增加新的功能、新的设备、新的部件时，新开发的应用模块可方便的加入到应用软件系统中，而不影响应用软件的正常运行。新模块的开发只需要知道与其相关的功能模块的外部接口即可实现。

在进行系统扩展时，任何软件或数据的更新不影响系统的正常运行；投标人提供满足上述需求的在线数据生成和更新设备。

在系统软件升级时，能进行网络在线升级，并且不会造成任何数据丢失。

数据处理系统可扩展性：接口设计采用基于开放性的接口标准和协议，且预留扩展接口，提升系统扩展性，包括但不限于在线培训及考试系统等，本次项目费用需包含后期在线培训及考试系统的接口开发费用，并负责在线培训与考试系统的集成。

应用系统可扩展性：在程序设计上坚持采用开放式系统结构设计，采用基于 java的高可扩展的面向对象的技术、XML技术等为应用软件提供标准接口，对系统内部和系统与外界的接口都进行充分考虑；

在平台选型上，选用当今主流平台，为系统的发展和升级提供方便；

在数据库设计上采用开放式的数据库设计并在空间数据建库方面参照Open GIS的有关标准，注重数据的描述，为管理可靠性和灵活性和可扩展性提供保证，同时考虑到未来的管理模式的变化；

投标人应用系统的扩展性设计：

能满足系统各组成软件模块的增加、变更及组合的应用需要；能支持架构调整的扩展；

能满足轨道交通其它关联应用的扩展需要。

组织架构的可扩展性：系统采用统一的，基于组织（集团各部门、子公司）、角色、用户的多级组织架构管理模式，支持系统组织架构的灵活扩展和变更，适应全集团的发展和组织架构的变化，提升系统的整体可扩展性。

产品可扩展性：本系统采用的所有产品都基于高可扩展性的技术标准。

接口可扩展性：系统的接口设计充分考虑了系统未来的扩展性（详情参照接口需求章节）。

先进性：投标人选用的软件应遵循国际、国内开放系统标准及协议，属于当前业界的主流产品。投标人应用开发的程序在行业内的同类产品中处于领先水平，应经过验证证明其先进性和成熟度，兼顾性能与产品可靠度。

4.1.3 系统功能

（1）权限管理

用户在登录后，可更改操作密码。操作密码过期或终止（由系统授权管理员进行密码终止）后，系统授权管理员能随时更改，操作密码的有效期能作为参数设置。

系统应能生成密码历史文件以防止在设定的时间周期内旧密码的再使用，应能生成密码的更改和删除记录文件。应限制登录尝试次数，限制用户登录时间。

系统应能记录对操作员编号和密码的各种操作，并根据参数设定的时限保存记录文件。

要求授权操作能按不同维度进行授权，方便操作。

（2）审计及日志

系统设备应具备审计功能，应能记录对系统设备的所有操作及事件，且有相应的日志记录。

每个操作及事件应注明发生日期及时间。

日志应能同时显示代码及相关文字信息。

日志记录的详细程度及保存周期可通过参数来设定，超过时限的日志能被自动清除

日志应区分优先级，根据级别不同，存储在不同的地方，重要日志记录应存于数库。

所有日志可通过网络访问。

（3）界面要求

系统界面应为窗口、菜单式驱动的友好界面，并具有在线帮助、有效输入提示、警告信息提示等功能，可通过菜单选择打印当前屏幕显示。

充分融合集团特点进行UI风格设计，要求整体简洁大方，功能界面易学易用，符合公司企业文化。

投标人应对人机界面做出详细的说明，并由招标人确认。

（4）时钟同步

系统应具备时钟同步功能，当时钟出现差异时，应可在1秒内得到修整，超过1分钟的差异应进行记录，如果时间超出了最大同步值或无法连接时间同步服务器时需进行警告。

在正常通信情况下，系统内任意2台设备之间的时钟差应不大于1秒。

（5）数据管理

系统数据格式的建立应符合集团及子公司的相关规定。

系统的数据种类满足系统对业务和管理的所有功能需求。

系统能在线上传或下载所有数据或以查询方式采集系统内所有数据。

系统具备在线数据恢复功能。

系统的数据采集具有高度的防止数据的丢失、重发及冲突的机制。

系统能对所采集的数据进行处理，能根据数据的类型及用途进行实时或批量地处理，以及实时汇总的功能。

系统具备检查及处理异常、遗漏、重复、延迟及伪造数据的能力，能跟踪所有系统、设备各种类型数据的连续性。

实时对系统数据库进行备份，若数据库发生故障，可及时恢复相关数据；实时对系统使用到的导入文件（如：运行时刻数据文件）和导出文件进行备份，若系统发生故障，可及时恢复相关文件。

（6）自诊断管理

系统应具备自诊断功能以帮助维护人员快速发现并确认故障。应至少具备以下功能：

自动完成系统的侦测，显示当前故障代码。

系统通信状态监测。

系统网络状态监测。

（7）参数管理

系统的参数种类满足系统对业务和管理的功能需求。

系统提供常用参数模版，方便进行分类、维护和管理。

投标人应提供有关数据及参数管理的建议，在设计联络阶段，投标人将数据格式、接口及数据处理流程提交招标人认可。

4.2 软件需求

4.2.1总体需求

投标人保证所提供的软件无任何病毒。否则投标人须承担由此产生的损失及系统恢复的全部费用。

系统采用的软件必须选用标准、成熟的主流产品；应用软件的设计、开发、测试、安装及维护必须符合行业的最佳方式。投标人采用和开发的所有软件必须具备合法使用的许可、与各类硬件兼容和完全满足以下软件需求，并应在此基础上，根据本项目的总体需求，保证所提供的软件能满足实现系统所有应用、功能的需求，如有遗漏，则认为投标人免费提供。

对于所有应用在环境的软件，必须满足以下（但不限于）基本要求：

在实际操作环境中久经考验及成熟的产品；

高稳定性及可靠性；

符合本技术规格书的安全要求；

与系统各软件、硬件、设备兼容；

必须提供软件的正版授权；

长久的技术支持能力；

具备应用程序的性能分析工具；

对系统的运行性能具有自诊断功能。

4.2.2通用软件

（1）操作系统软件

使用国内国际主流的Linux/Windows等平台操作系统，支持主流虚拟化技术，兼容不同厂家的软件或硬件设备，满足但不限于以下要求：

64 位，支持多用户、多处理器的操作系统；

支持服务器集群热切换；

具有开放性及支持不同的硬件平台；

具有连续操作、零停机时间补丁能力；

具有实际应用经验，有地铁行业线网应用实例。

（2）数据库软件

数据库软件使用Oracle 11g 或以上、MS SQL Server 2012 或以上、MySQL 5.7或以上等国内国际主流产品，具有良好的兼容性，满足但不限于以下要求：

数据库软件应是适合用于大型企业级数据库，无限用户数，具备联机交易处理（OLTP）能力，具有联机分析处理（OLAP）功能组件，可用于OLAP模型定义和元数据管理。

实现和高级语言互联的能力；支持标准的XML格式化语言，提供相应的开发包和工具。

应为成熟的主流64位数据库平台，并符合未来数据库技术的发展潮流，支持当前最流行的数据库技术标准。

支持数据库群集功能。

（3）中间件软件

企业级JE22中间件软件。

配置集群功能。

支持Unix、Linux、Windows等主流操作系统。

（4）浏览器

支持市场上主流浏览器，包括google chrome、火狐、edge、360等。

4.2.3 应用软件

（1）总体要求

应用软件应满足本系统各类功能的实现及系统管理的需要。

符合相关软件工业标准，与不同的硬件及软件平台具有良好的兼容性。

应用软件应具有二次开发功能，应提供二次开发工具以方便软件的升级。

具有良好的可扩展。随着金华轨道交通业务发展的需要，当需要增加新的功能、新的设备、新的部件时，新开发的应用模块可方便的加入到应用软件系统中，而不影响应用软件的正常运行。

具有可移植性。当硬件或软件平台升级时，保证应用软件可快速移植。开发过程确保正版、无毒。

投标人在报价时应充分考虑项目范围内相关用户数和并发数，满足相关用户及技术要求，不得以任何理由加收用户相关费用。

投标人承诺：除了本技术规格书和设计联络期间之外，在初步验收以后至质保期结束前将无条件接受招标人提出的软件功能修改的要求，且该部分费用包含在合同总价内，并作为风险单独列价。

（2）模块化

系统应用软件应采用模块化设计、开发，满足本系统各类功能的实现及系统管理的需要。当执行具体功能的软件模块损坏不能正常运行时，不影响系统整体运行和其它模块的使用。各层次的软件应按实现功能划分子模块，各模块应以插/控件的形式存在。对软件升级应只需更新相应的模块插/控件，而不需更新整个应用软件。

应用软件的设计应将部件控制程序与部件监控程序区分开来，以方便系统的维修与扩展。在大多数情况下，管理政策改变则只需更新相应的功能模块，而不应改变其他的模块。

（3）可扩展性

具有良好的可扩展，随着金华轨道交通事业发展的需要，当需要增加新的功能、新的设备、新的部件时，新开发的应用模块可方便的加入到应用软件系统中，而不影响应用软件的正常运行。新模块的开发只需要知道与其相关的功能模块的外部接口即可实现。

在进行系统扩展时，任何软件或数据的更新应不影响系统的正常运行。应提供满足上述需求的在线数据生成和更新设备。

在系统软件升级时，应能进行网络在线升级，并且不会造成任何数据丢失。

（4）可移植性

应用软件具有可移植性。当硬件或软件平台升级时，保证应用软件可快速移植。对于相同的应用软件，提供一套标准的应用软件，当系统安装或将来增加计算机系统或设备时，应能使用提供的同一套应用软件进行安装，设置相应的参数即可完成软件的移植。

（5）参数化

应用软件应尽量使用参数化设置完成本文档所提出的功能需求及性能要求。

（6）实时性

应用软件应满足系统实时监控和在线查询的要求。

（7）友好性

应用软件应为多用户系统，操作界面应采用图形化、多文档窗口模式；应提供友好的在线帮助。投标人在供货时应提供软件定制部分的源代码；投标人应提供应用软件的详细说明和方案。

系统应提供图形化界面设计工具，可以方便的进行界面的定制、修改。系统能提供至少两种形式的操作菜单：树状菜单与业务流程图，用户可以根据自己的使用习惯来决定默认采用哪一种操作菜单。系统支持在操作界面上快速检索和定位菜单。

系统菜单设计应简单、易用，菜单连接不超过三层。符合自左向右、自顶向下的视觉习惯，排版紧凑有序，颜色搭配得体，界面语言采用简体中文。

系统支持个性化页面定制功能，每个用户可以根据自己的使用习惯和业务管理需求，灵活定制不同的系统主页，对系统主页显示的内容和版面布局可灵活调整。

（8）兼容性

应用软件应无缝兼容原相关系统，能与原相关系统相互配合，使其稳定地工作。

4.3 接口需求

投标人对项目设计系统的内、外接口功能的定义、实现以及完整性、安全性、稳定性、可靠性负全部责任，系统实施和接口实现；负责协调与系统相关的所有技术接口、数据类型和传输方式，完善系统的接口规范并协调相关系统投标人贯彻系统数据接口规范。

投标人应根据相关实施经验，确保系统预留具备一定余量，以实现与其他系统的接口功能，并提出具体的外部接口及应用的建议方案。投标人应按照国家信息系统安全等级二级充分考虑与外部系统的接口的安全措施，调试工作应不能影响系统的正常运行。

4.3.1接口说明

本接口需求根据目前招标人需求而定，详细接口在设计联络期间完善确定。

投标人必须根据对招标人实际需求的分析，对接口进行优化与补充，在设计联络期间供招标人确认。

投标人有责任和义务与相关的接口部门进行协调和解决分歧，直到接口得到实施。

接口实施应涵盖合同涉及线路的所有相关系统的接入，投标人应充分考虑同种系统在不同线路由不同承包商实施的情况，并按要求分项报价及实施。

投标人详细说明如何满足接口需求，满足工期的需求，根据工程节点的要求，提出合理的实施计划。包括（但不限于）接口技术方案、接口界面、接口实施计划（接口设计、测试和调试计划）和接口协调、接口管理方案与措施。

4.3.2接口管理

（1）接口文件编制

投标人应在设计阶段编制与相关系统的接口文件。接口文件应根据不同的接口性质编制，主要包括接口描述、接口划分、接口设计、接口实施计划、接口测试方法、接口检查计划等内容。

该接口文件应由接口相关各方认可之后，由本项目投标人负责协调实施。

（2）接口预测试

在系统试验阶段应进行接口预测试，并向招标人提交接口预测试结果，由招标人确认。

（3）预留接口设计

投标人应对预留接口设计作出说明，并在设计阶段应提供预留接口设计方案，包括但不限于与在线培训及考试系统的接口等，并负责与在线培训与考试等系统的集成。

（4）接口分歧的解决

对于本系统与相关系统的接口及工程界面所存在的分歧，投标人有责任和义务进行接口协调，直至最终实现接口功能。

4.3.3 接口范围

人力资源系统承包商承担本系统与其他系统集成开发的工作，开发的费用由本系统承包商承担并包含在投标总价中。本系统与其他系统的集成工作包括但不限于以下内容:

（1）与内部门户、移动门户、统一用户管理系统集成

按照集团公司相关接口及集成标准实现单点登录、待办待阅、新闻公告、统一权限管理等内容的集成。

（2）与外部门户集成

招聘管理与公司外部门户进行协同与联动，将招聘信息发布至外网，并可实现将外部网站上填报的招聘信息导入人力资源系统进行管理。

（3）与主数据系统集成

按照集团公司主数据管理要求，为主数据系统提供人员信息、组织信息等，并对人力资源系统主数据进行管理和维护。

（4）与数据资源中心集成

将业务数据传输给数据资源中心。

（5）与财务系统集成

实现人力资源管理系统与财务管理系统的协同和联动，集成内容包括但不限于：将计算的薪酬福利发放信息可自动传入财务管理系统中的总帐模块，实现员工薪酬福利的发放；能够分别对应到集团公司下面不同子公司账户，不同“五险一金”缴纳账户。提取人工成本及预算等数据，以便本系统自动统计人工成本执行情况。

（6）与乘务管理系统集成

获取乘务系统内排班、考勤等数据，便于进行工资核算。

（7）与协同办公系统集成（OA）

实现员工入司、离司、调动、薪酬审核、请假、等流程审批标准，与办公自动化系统（基于协同办公的工作流系统）集成或者预设集成方案实现审批后数据自动更新人力资源管理系统。

（8）预留与站务系统集成

获取站务系统内排班、考勤等数据，便于进行工资核算。

（9）预留与党群管理系统集成

通过党群管理系统获取党工团发展基本信息，将员工基本信息推送给党群管理系统。

（10）预留与上级部门系统集成

预留与市委组织部、市国资委人事系统集成。

以上集成涉及与人力资源实现业务协同，需要提供接口的外部信息系统，如果对方产生接口费用，对方接口费用包括在本次投标总价中。

第五章 人员配置要求

项目总监：1人，10年以上人事工作经历和人力资源信息化工作资历；近两年具有不少于1个100万以上国有集团型企业数字人力项目咨询与建设交付管理实际案例的。

项目经理：1人，5年以上人力资源信息化项目建设、开发经验，同时具有与本集团同级别国有集团企业项目实施实际案例的。

开发人员：2名及以上，至少3年以上Web软件开发经验。

测试人员：1名及以上，至少3年以上软件测试经验。

软件质量安全保证人员：1人，至少2年以上软件项目质量管理经验。

投标人在投标文件中应明确项目组各岗位的职责和管理要求。实施人员应与投标文件保持一致，实施期间原则上不得做人员变更，如需变更，应书面请示招标人同意，未经招标人书面批准的人员变更视同无效。未经招标人同意，投标人擅自更换项目组人员，项目人员擅离岗位，造成工作不力，招标人向投标人收取违约金2000元/人/次。

投标人应为项目实施小组配备的项目的软件开发人员具有管理软件开发项目实施经验，所有项目实施小组人员安排必须由招标人确认。合同生效后十天内，投标人必须将其将派出的项目实施小组人员的资格、资历证明材料以及人员安排计划交给招标人确认。招标人有权对投标人派出的人选进行考核和选择。

招标人有权根据项目实际需要书面要求投标人撤换任何不称职的人员。

所有替代人员必须具备本招标文件中规定的资质并事先经招标人认可。所有投标人项目实施小组和人员变更有关的费用均由投标人承担。

招标人应根据投标人人员投入情况提出明确的项目组织架构，明确双方团队各自的工作任务和相应职责，以此作为项目工作考核的依据。

工作开展过程中要求投标人必须完成有关培训，现场工作指导和交流，带领招标人项目团队成员共同完成相关工作，并将有关工作方法和知识转移给招标人人员。

要求投标人通过带领并指导招标人人员，使招标人人员掌握软件的安装部署方法，能独立完成安装部署。对于招标人负责的工作，投标人应给予充分的指导，以保证工作质量达到本项目的验收标准。

上述要求将作为考核和检验投标人知识转移的工作质量。

第六章 进场及项目管理要求

招标人将全程参与配合完成系统实施工作。

投标人工作所需的计算机设备由投标人自行解决。

投标人按照量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项目质量保证体系、实施绩效评价体系等，以对整个实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

6.1 项目启动

组建项目组，双方项目组成员沟通、交流，明确项目范围、各阶段的工作和目标。编制并提交《项目管理说明书》与《项目实施计划》，对项目管理、工作计划分解、进度计划、质量管理计划、沟通管理计划、项目组织与职责、风险管理计划、培训计划、文档与配置管理计划、验收计划做出明确与说明。

6.2 管理标准化及需求调研

针对项目实施内容，编制业务调研提纲，对业务部门的访谈和调研，编制访谈记录，为管理优化和总体设计做准备。根据上述调研成果，编制并提交《项目需求规格说明书》。

6.3 方案设计

在在需求调研的基础上，进行系统的分析和设计，编制并提交《总体设计方案》。

在《总体设计方案》的基础上，编制并提交《详细设计说明书》与《系统集成方案》。其中，功能设计、接口设计、代码设计，编码规范，数据库设计规范，开发、测试环境的安装与调试文档，详细设计说明应包括在该方案之中，投标方须开展《详细设计说明书》专家评审，相关材料及费用由投标方提供。

6.4 开发与实施部署

根据《项目管理说明书》《需求规格说明书》《总体设计方案》《详细设计方案》，提供《项目实施开发阶段实施计划》，搭建开发环境、测试环境，完成开发、阶段性部署系统等工作。

6.5 源代码要求

投标人须提供并开放所有软件（包括操作系统软件和应用软件及其使用授权、开发调试工具，数据库、软件定制部分的源代码和仿真调试程序等），提交系统源代码的阶段性发布版、最终发布版。

投标人须提交免费提供本项目定制部分开发源代码承诺函，否则做否决投标处理。

6.6 系统测试

搭建测试环境，完成功能测试、性能测试、集成测试、用户可接受度测试，编制并提交编制并提交《系统测试方案》《系统测试报告》《系统安装部署报告》《系统功能确认报告》《系统开发报告/二次开发报告》

根据《系统测试方案》进行功能测试、性能测试、集成测试，完成用户在现场的测试。

完成软件测试后，编制并提交《系统测试报告》。

在测试环境中完成测试工作后，将系统部署到正式运行环境，根据初始化方案和测试方案重新初始化和测试一次，测试完成后进行上线试运行。

6.7 系统初始化

投标方应配备专门人员协助招标人完成初始数据收集整理，并完成系统数据初始化导入工作。系统初始数据符合招标人应用和数据集成的标准和要求。

投标方负责所有数据初始化和现有系统数据迁移工作。

6.8 上线试运行

将系统部署到正式运行环境前，提供《系统管理员手册》《系统用户使用手册》供系统维护人员和测试用户使用。

按计划完成上线试运行前所有工作，编制提交《系统试运行方案》，上线试运行按投标人项目管理标准执行。

在试运行期间，及时解决系统出现的问题，完成相应功能调整与完善。

试运行阶段，投标人必须安排相关人员（参与过本项目解决方案与系统开发过程）派驻现场，开展试运行期间的培训、关键用户推广等工作。

试运行期间如果系统出现重大问题，试运行期顺延。

试运行期结束，编制并提交《系统试运行报告》。

6.9 初步验收

试运行期满3个月后，系统运行正常，投标人编制并提交《项目初验报告》，提出初步验收申请，招标人组织初步验收会，中标人报告项目情况，提交项目验收相关文档。

6.10 用户培训

系统开发培训：对系统技术人员进行系统架构、设计思路、开发环境安装与配置、数据结构设计等方面的培训。具体培训时间由招标人根据项目实际情况决定。

应用操作培训：对普通系统操作人员进行的应用本系统处理日常业务的培训。提供培训手册等材料，协助招标人开展最终用户培训。

系统管理培训：对系统维护人员全面了解网络规划设计、安装调试、系统管理、网络管理、网络安全、数据库与操作系统、权限管理、用户管理、系统日常检查、数据备份与恢复等技术知识进行的培训。提供完整的安装报告、培训手册等材料。

6.11 终验

系统正式上线使用3个月后组织终审验收。

中标人应负责在项目用户验收前将系统的全部相关的系统软件，各阶段开发文档，运行稳定可靠的本系统及其安装程序，注释清晰明了的、保证平台及其他应用系统交互接口功能的源代码和数据表结构，以及有关产品和系统说明书、安装手册、维护手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位。在文档齐全后方可组织验收。验收产生的费用由中标人承担。

对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人所要求的功能，是否与采购人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

中标人必须提供软件定制开发部分的源代码及说明文档。同时提供相应接口，确保可基于现有系统的二次开发。

提交项目验收相关文档，完成文件归档，完成验收相关工作。

在项目满足最终验收条件时，投标人编制并提交《项目终验报告》《系统接口设计说明》《安全测试报告书》，提出最终验收申请，招标人组织最终验收会议，中标人报告项目情况，招标人验收确认或提出验收改进意见。

6.12 服务支持

招标人现有人事招聘系统（北森）已运行超过2年时间，投标人应提供完备的历史数据迁移方案。

为保障系统稳定运作，协助进行系统升级、优化等工作，中标人在系统最终验收结束后，必须提供后续服务支持。

自系统完成最终验收的第二天开始2年内是质保期，质保期内，中标人为本项目成立专门的维护服务和技术支持小组，为招标人提供质保期内的现场免费维护和技术支持。

中标人提供后续支持服务的方式包括：热线电话、电子邮件、技术培训、现场技术支持、软件修补包（提供升级版本的源程序及其文档）、软件版本免费升级等。

中标人提供全天24小时技术支持服务，对招标人所反映的问题在1小时之内及时响应，在远程协助不能解决问题的情况下，应确保2小时之内赶到现场处理问题。

后续支持人员要求为本项目的团队成员。

质保期到期，投标人编制并提交《系统评估报告》。

第七章 项目交付成果

项目的主要交付文件应以中文书写，必须符合通用格式标准，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 项目阶段 | 成果文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准化梳理 | 标准化梳理相关成果 |
| 2 | 项目启动 | 《项目管理说明书》 |
| 3 |  | 《项目实施计划》 |
| 4 | 需求分析阶段 | 《项目需求规格说明书》 |
| 5 | 设计阶段 | 《总体设计方案》 |
| 6 |  | 《详细设计说明书》（含功能设计、数据库设计、接口设计、代码设计） |
| 7 |  | 《系统集成方案》 |
| 8 | 开发部署阶段 | 《项目实施开发阶段实施计划》 |
| 9 |  | 《系统开发报告/二次开发报告》 |
| 10 |  | 《系统安装部署报告》 |
| 11 |  | 《系统测试方案》 |
| 12 |  | 《系统测试报告》 |
| 13 |  | 《系统功能确认报告》 |
| 14 | 试运行与初验阶段 | 《系统用户使用手册》 |
| 15 |  | 《系统管理员手册》 |
| 16 |  | 《系统配置和维护手册》 |
| 17 |  | 《系统备份和恢复手册》 |
| 18 |  | 《系统试运行方案》 |
| 19 |  | 《系统试运行报告》 |
| 20 |  | 《培训记录和确认单》 |
| 21 |  | 《项目初验报告》 |
| 22 | 最终验收 | 《安全测试报告》 |
| 23 |  | 《项目终验报告》 |
| 24 | 质保期 | 《项目回访评估报告》 |

移交的开发成果必须提供系统定制开发部分的源代码和软件包，所交付的系统软件环境必须包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均能正常使用。并同时批量提交上述文档的最新版本。

投标人须提交免费提供本项目定制开发部分的源代码承诺函。

所有成果交付物均需同时提供光盘介质 2 份和纸质文档5 份。

必须提供可编辑的交付版本。

新购软件的许可证证明书。

招标人对本项目的所有成果具有所有权。

第八章 知识产权与保密要求

本项目产生的所有技术成果（包括系统定制开发部分源代码和各种技术文件），其知识产权属于招标人。本系统对招标人无受任何软件版权许可证限制、软件并发用户数限制和软件注册用户数限制，招标人可按业务实际需要，随时扩充注册用户ID。

在本项目的调研活动中，投标人接触的招标人的信息系统资料或其他技术资料仅限于本项目工作需要的使用，投标人工作人员不得自行复制或传送到其他部门、单位或个人，一经发现将追究法律责任。

投标人全体工作人员在开始工作前必须向招标人签订知识产权保护和保密协议。

投标人须提供本系统所需的知识产权和技术转移（包括专为本系统所研发的相应软件和相关规范、标准的制定）。

第九章 工期

2021年11月30日前完成主要功能模块全面上线，主要功能包含：标准化梳理、组织管理、员工信息管理、招聘管理、薪酬管理、数据统计分析、人事共享等，视为项目形象进度完成50%。

合同签订后4个月完成全部实施内容，合同签订后7个月全部项目验收合格移交工作。如项目实施过程中遇特殊情况，招标人有权允许项目延期最长不超过3个月，且不增加费用。若投标人提交的成果交付物不能满足招标人的要求或其它自身原因导致项目延期，所产生的费用由投标人承担；同时，招标人按1000元/天向投标人收取履约延迟违约金。

第十章 系统运维及服务

从验收合格之日起，投标人必须提供所有应用软件24个月或以上质保和维护服务。乙方承诺在质保期后提供完整、延续的技术服务，确保相关系统性能、功能的持续优化和完善，在合同报价中需予以体现。

在软件质保服务期内，提供全天24小时的维护服务。保修期内，要求1小时响应，重大故障2小时内到达现场处理现场故障，以保证用户的正常工作。相关软件能及时提供免费升级，及时免费提供补丁文件。

维护方应提供充分的系统运行记录，根据系统的运行状况及时完善系统功能，杜绝系统漏洞和安全隐患。

系统故障排除：提供完善的故障解决方案。系统运行故障，当招标人认为需投标人到场时，投标人必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障；如无法及时排除故障，且故障原因非本标中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，投标人必须协助招标人提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。

运行维护主要内容包括：系统巡检、性能测试、日常维护和突发故障的抢修等。保修期内非因招标人的人为原因而出现的任何问题，由投标人负责包修、包换或者包退。

投标人应承诺在质保期满后提供系统维保服务，每年维保服务费不超过本系统中标价格的8%。

第十一章 质保期要求

最终验收合格后2年为质保期。

维护期内提供系统维护更新等。

提供最优先的技术服务热线，负责解答用户在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。产品在功能缺陷上提出的合理要求，免费进行系统维修和升级。提供多方位多层次（电话、QQ、微信、邮件、远程）技术支持，包括技术咨询、故障分析和维修指导。投标人应成立专门的维护小组，提供完善周到的技术服务，以完善的售后服务管理体系和专业的维护队伍，应至少派1名合格的维护人员常驻招标人现场负责质保期的售后服务，以保证系统的正常运行；投标人在接到招标人的维护要求后，在1小时内给予答复，并根据需要，在2小时内增派出合格的维护人员到招标人现场进行维护服务。

第十二章 违约条款

承诺各项性能要求及技术标准满足招标人技术需求，但在产品交付实际使用过程中性能未达标的视为违约。

系统交付投用后，投标方未按售后服务承诺及时进行故障响应，每次扣除违约金1000元。

系统交付投用后，投标方未按售后服务承诺且未与用户及时沟通及时到场处理系统故障，每次扣除违约金1000元。

系统交付投用后，遇系统故障，投标方未按售后服务承诺于规定时间恢复系统运行，每次扣除违约金1000元。